智能提示词工作流生成器项目计划书

一、项目基本信息

- 项目名称：智能提示词工作流生成器（VibePrompt）

- 学生姓名/学号：文继杰 230151979

- 拟使用工具与模型：

1. 大语言模型：豆包、DeepSeek-Coder、GPT-4o、Claude 3 Opus

2. 开发工具：VS Code、Git、GitHub

3. 前端框架：React 18 + TypeScript + Tailwind CSS

4. 后端服务：Node.js + Express

5. 部署平台：Vercel

- 项目类型：Web应用 + VS Code插件

二、问题与用户

在AI辅助编程日益普及的今天，开发者普遍面临提示词质量参差不齐的问题。很多开发者不知道如何写出精准、高效的编程提示词，导致AI生成的代码存在逻辑错误、结构混乱、不符合项目规范等问题。特别是在数据结构与算法、全栈开发等复杂场景中，单一的提示词往往无法覆盖完整的开发流程，需要开发者反复调整和补充，严重影响开发效率。

本项目的目标用户是学生开发者和初级工程师，他们在学习和工作中频繁使用AI辅助编程，但缺乏系统的提示词工程知识。他们的核心痛点包括：不知道如何将复杂需求拆解为AI可理解的步骤；无法生成符合特定技术栈和编码规范的代码；难以管理和复用高质量的提示词；在遇到复杂问题时，不知道如何引导AI进行逐步推理和调试。

三、需求与范围

（一）核心用户故事

1. 作为一名计算机专业学生，我希望输入"实现一个红黑树的插入和删除操作"这样的自然语言需求，工具能自动生成包含需求分析、算法思路、代码实现、测试用例的多层级提示词工作流，帮助我快速完成数据结构作业。

2. 作为一名初级全栈开发者，我希望选择"React + Node.js + MongoDB"技术栈，输入"开发一个用户登录注册系统"的需求，工具能生成前后端分离的完整开发提示词，包括数据库设计、API接口定义、前端组件实现和部署指南。

（二）不做什么（Out of Scope）

1. 不提供代码的在线运行和调试环境

2. 不支持非编程类的提示词生成

3. 不提供团队协作和版本控制功能

4. 不集成第三方代码托管平台的自动部署

（三）约束条件

1. 时间：8周完成

2. 工具：仅使用免费或开源的工具和服务

3. 数据：所有用户数据存储在本地浏览器，不上传到服务器

4. 隐私：不收集用户的个人信息和代码内容

四、验收标准（AC）

（一）功能验收

1. 用户可以输入自然语言需求，选择开发场景（数据结构/算法/全栈开发）和技术栈，工具能在10秒内生成对应的多层级提示词工作流。

2. 生成的提示词工作流至少包含3个层级：需求分析层、设计层、实现层，每个层级包含明确的子任务和提示词模板。

3. 用户可以编辑、保存和删除生成的提示词工作流，保存的工作流能在下次打开时恢复。

4. 工具提供至少10个预设的提示词模板，覆盖常见的数据结构、算法和全栈开发场景。

5. 用户可以一键复制生成的提示词到剪贴板，直接粘贴到AI编程工具中使用。

（二）质量验收

1. 生成的提示词在DeepSeek-Coder、GPT-4o、Claude 3 Opus、豆包，四个模型上测试，代码生成准确率不低于80%。

2. 工具在Chrome、Edge、Firefox三个主流浏览器上能正常运行，无明显的UI错位和功能异常。

3. 页面加载时间不超过2秒，生成提示词的平均响应时间不超过5秒。

（三）可用性验收

1. 工具界面简洁直观，新用户能在3分钟内学会基本操作。

2. 提供详细的使用说明和示例，帮助用户理解如何使用生成的提示词。

3. 工具响应迅速，无卡顿和崩溃现象。

五、技术方案与选型

（一）技术栈

1. 前端：React 18 + TypeScript + Tailwind CSS + shadcn/ui组件库

2. 后端：Node.js + Express（仅用于代理API请求，避免跨域问题）

3. 数据存储：LocalStorage（本地存储用户的提示词工作流）

4. AI模型调用：OpenAI API、Anthropic API、DeepSeek API

（二）关键组件/第三方服务

1. 提示词模板引擎：基于Handlebars模板引擎，实现多层级提示词的动态生成

2. 需求解析器：使用大语言模型将自然语言需求解析为结构化的任务列表

3. 技术栈适配层：根据用户选择的技术栈，自动调整提示词中的技术细节和编码规范

4. VS Code插件：提供IDE内的提示词生成和一键插入功能

（三）替代方案与取舍理由

1. 纯前端方案 vs 前后端分离方案

- 纯前端方案：直接在浏览器中调用AI API，无需后端服务，开发简单，但存在API密钥泄露的风险

- 前后端分离方案：通过后端代理API请求，保护API密钥，安全性更高，但增加了开发和部署复杂度

- 取舍：选择前后端分离方案，优先保证安全性

2. 本地模型 vs 云端模型

- 本地模型：使用Ollama运行开源模型，无需联网，隐私性好，但对硬件要求高，生成速度慢

- 云端模型：调用第三方API，生成速度快，效果好，但需要联网，且有一定的成本

- 取舍：优先支持云端模型，同时提供本地模型的可选支持

3. 单页应用 vs 多页应用

- 单页应用：用户体验好，页面切换流畅，开发难度适中

- 多页应用：SEO友好，但用户体验较差

- 取舍：选择单页应用，因为本项目主要面向开发者，SEO不是主要考虑因素

六、里程碑计划

| 周次  | 产出物                                  | 验收点                                                          |

|-------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|

| Week7 | 需求分析文档、原型设计图                | 完成用户需求调研，确定核心功能；完成UI原型设计                  |

| Week8 | 项目初始化、基础组件开发                | 搭建前端和后端项目框架；实现页面布局和基础UI组件                |

| Week9 | 提示词模板引擎开发                      | 实现Handlebars模板引擎集成；完成基础提示词模板的编写            |

| Week10| 需求解析器开发                          | 实现自然语言需求到结构化任务的转换；完成技术栈适配层            |

| Week11| 核心功能集成                            | 集成提示词模板引擎和需求解析器；实现提示词生成功能              |

| Week12| 本地存储功能、预设模板开发              | 实现提示词工作流的本地保存和加载；完成10个预设模板              |

| Week13| VS Code插件开发、测试                   | 开发VS Code插件；进行功能测试和兼容性测试                        |

| Week14| 项目部署、最终报告                      | 部署Web应用和VS Code插件；完成项目最终报告和演示                |

七、风险清单与应对

1. 风险：大语言模型输出不稳定，生成的提示词质量参差不齐

应对：建立提示词质量评估体系，对生成的提示词进行打分和筛选；收集用户反馈，不断优化提示词模板；提供手动编辑功能，允许用户调整生成的提示词

2. 风险：第三方API服务不可用或调用限制

应对：同时支持多个AI模型的API，当一个API不可用时自动切换到另一个；实现API调用的重试机制和错误处理；提供离线模式，允许用户使用本地保存的提示词模板

3. 风险：时间不足，无法完成所有功能

应对：优先实现核心功能（提示词生成、保存、复制），将VS Code插件等次要功能作为可选扩展；制定详细的周计划，每周进行进度检查，及时调整任务优先级

4. 风险：数据安全和隐私问题

应对：所有用户数据存储在本地浏览器，不上传到服务器；不收集用户的个人信息和代码内容；在隐私政策中明确说明数据的使用方式

八、Vibe Coding 工作流设计

（一）记录规范

1. 提示词日志：每次使用AI生成代码时，记录完整的提示词、模型名称、生成时间和生成结果，保存在prompts/logs/目录下，按日期命名

2. 上下文包：将项目的整体背景、技术栈、编码规范等信息整理成上下文包，保存在prompts/contexts/目录下，每次生成提示词时自动附加

3. Issue记录：每个功能或bug对应一个issue，记录问题描述、解决方案和完成时间，保存在issues/目录下

4. 提交记录：每次代码提交时，记录提交信息、修改内容和对应的提示词，保存在commits/目录下

5. 验收记录：每个功能完成后，按照验收标准进行测试，记录测试结果和问题，保存在acceptance/目录下

（二）工作流步骤

1. 创建issue，明确要实现的功能或修复的bug

2. 准备上下文包，包含项目背景、技术栈和相关代码

3. 使用本工具生成对应的提示词工作流

4. 复制提示词到AI编程工具，生成代码

5. 测试和调试代码，记录遇到的问题和解决方法

6. 提交代码，记录提交信息和对应的提示词

7. 按照验收标准进行测试，记录验收结果

8. 关闭issue

九、其他

1. 本项目采用MIT开源协议，代码将托管在GitHub上

2. 项目完成后，将持续维护和更新，增加更多的开发场景和技术栈支持

3. 欢迎社区贡献提示词模板和功能建议

十、补充

1. 基本功能通过调用大模型API实现，无需复杂的数据集。

2. 给大模型提供参考样例，稳定输出格式与质量，解决模型输出不稳定的风险，准备几个提示词预设模板。

3. 实现效果的评判标准，用户输入需求、选择场景和技术栈，可在快速生成多层级提示词工作流；支持编辑、保存、删除、本地恢复，下次打开可完整加载历史数据；提供多个预设模板；支持一键复制提示词到剪贴板。用生成的提示词，在豆包、DeepSeek-Coder、GPT-4o、Claude 3 Opus 4 个模型中分别调用，生成的代码满足合格标准的比例，即为准确率。功能完整性，100%实现用户需求的核心功能，无关键能力遗漏生成的提示词必须包含至少3个核心层级（需求分析层、设计层、实现层），复杂场景需补充测试 / 部署 / 调试层，每个层级有明确的子任务和 AI 指令。无使用经验的目标用户（学生 / 初级工程师），可在 3 分钟内完成「输入需求→生成→复制使用」的完整流程，无操作障碍。